2025年度造价咨询业“双随机、一公开”监督检查抽查情况汇总表

| 序号 | 抽检企业 | 抽检项目名称 | 发现的问题 |  | 整改情况 | 处理结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安徽九瑞工程项目管理咨询有限公司91341302MA8PNNR397 | 宿州市埇桥区芦岭镇2024年村级公益事业建设一事一议财政奖补道路建设项目 | 1、未签订专用造价咨询合同， 工程量清单未单独形成成果文件，无分析表及不可竞争项目清单与计价表，不符合计价规范的要求；2、主要材料价格未执行信息价，本项目执行宿州市2024年6月信息价，信息价中非泵送C30砼价格为427元/m3,成果文件中非泵送C30砼价格为300元/m3；信息价中碎石价格为126元/t,成果文件中碎石价格为90元/t ，不符合现行计价依据的要求。 | 已整改 |  | 合格 |
| 2 | 安徽丰巨项目管理有限公司 91341300MA2UOTF45X | 娄庄镇豆制品深加工厂房建设及配套设施项目 | 1、未提供造价师在项目编审期间的社保缴纳证明和劳动合同；2、生产车间工程钢结构普通螺栓不应单独列项及计取费用，生产车间安装工程变配电设备，变压器、配电柜未按规范要求分别列项；3、信息价没有的主要设备未见询价资料；4、未按照省立卷标准进行资料整理、归档；5、造价师未在本人形成的工程造价成果文件上签字。 | 已整改 |  | 合格 |

| 3 | 安徽安天利信工程管理股份有限公司 91340000752993244W | 灵璧县学前教育维修改造四期 | 灵璧县朱集幼儿园(湖光、潼山、星光)室外工程，灵璧县大路幼儿园室外工程、灵璧县大庙幼儿园室外工程，三个单位工程不可竞争费应按建筑工程计取。 艺术装饰单位工程装饰材料无询价资料。 | 已整改 已整改 | 合格 合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 灵璧中学教职工食堂、艺术中心一二 层、正学书院装饰改造工程项目 |  |  |  |
| 4 | 安徽恒信建设工程管理有限公司 91340100711028309B | 2024年灵璧县校舍维修改造五期 | 1、控制价编制说明中主材价格采用2024年5月信息价，控制价中采用2024年4月份信息价，不一致；2、信息价中没有的材料价格，未见询价记录表；3、造价成果文件执业造价工程师只盖章未签字；4、部分清单与定额项未一一对应；5、编审造价师合同未提供。 1、控制价编制说明中主材价格采用2024年3月信息价，控制价中主材与信息价价格不一致；2、信息价中没有的材料价格，未见询价记录表；3、本项目应属于市政公用工程，取费不应按“构筑物”取费；4、造价成果文件执业造价工程师只盖章未签字；5、部分清单与定额项未一一对应；5、编审造价师合同未提供。 | 已整改 已整改 | 合格 合格 |
|  |  | 灵璧县鹿虎山城市公益性公墓改扩建项目 |  |  |  |
| 5 | 安徽精实工程管理有限公司 91340100073923017H | 萧县城乡义务教育补助经费农村校舍安全保障长效机制省级以上专项资金2024年度建设工程项目 | 无 |  | 通报表扬 |
| 6 | 江苏富华工程造价咨询有限公司 91320000757330028Y | 灵璧县轴承产业园五期（科创孵化中心）项目） | 基本采用信息价，部分同种材料在不同单位工程中调差不一致。 | 已整改 | 通报表扬 |
| 7 | 宿州市规划设计研究总院有限公司 91341302MA8NHGXRXX | 宿州埇桥国家现代农业示范区支一路建设（一期）项目 | 成果文件无分析表，造价师未在成果文件签字。 | 已整改 | 合格 |
| 8 | 宿州市钧凡工程咨询有限公司 91341302MADBWX670L | 宿州市埇桥区曹村镇2024年村级公益事业建设一事一议财政奖补道路建设项目 | 1、未签订专用造价咨询合同，成果文件无分析表；2、 部分主要材料价格未执行信息价，本项目执行宿州市2024年3月信息价，信息价中泵送C30砼价格为547元/m3,成果文件中泵送C30砼价格为366元/m3。 | 已整改 | 合格 |
| 9 | 安徽泰恒工程咨询有限公司 91341302063617341E | 埇桥区符离片区景观提升项目--清水段游客服务中心建筑3#-加油站项目施工 | 工作方案相关人员未盖执业印章；质量控制流程表相关人员未签字、盖执业印章；客户意见表无签字；部分材料询价表未见。 | 已整改 | 合格 |
| 10 | 合肥步架工程管理咨询有限公司 91340111MA2UFC6Q3F | 宿州皖能环保电力有限公司检修车间及一般固废存储间建设项目 | 未见询价记录表；未使用省住建厅示范文本（WF-2014-05)签订合同；客户满意度调查表未填写。 | 已整改 | 合格 |
| 11 | 安徽三强项目管理有限公司 9134 0881 MA8N 6CQK 70 | 埇桥区符离镇2024年村级公益事业建设一事一议财政奖补道路硬化项目 | 1、新建项目措施项目清单多计行车、行人干扰增加费；2部分材料价格如碎石60、商品混凝土 C30（泵送）未执行信息价。 | 已整改 | 合格 |
| 12 | 中晏建设集团有限公司 91510105214393268M | 宿州经开区规划支路(金泰二路至金泰三路)新建道路工程 | 1、未提供造价师劳动合同，造价师未在成果文件上签字；2、未提供造价咨询合同；3、新建项目措施项目清单多计行车、行人干扰增加费和非夜间施工照明费用；清单列项不规范，如绿化工程中养护分顶工程与苗木种植分项工程应分别列清单项目且养护期限不应暂定；变压器设备安装清单不应包括设备基础护栏等分项工程；交通工程标杆与其基础应分别列清单项目；4、未按省立卷标准进行立卷。 | 已整改 | 合格 |
| 13 | 淮北工业建筑设计院有限责任公司 913406007049207617 | 2025年淮北矿业股份有限公司朱仙庄煤矿新建单身职工宿舍楼 | 1、未提供编审造价师劳动合同；未提供造价咨询合同；2、清单列项不规范，如天棚工程吊顶龙骨、吊筋、面层应分别列项；油漆、涂料、裱糊工程中腻子、油漆应分别列项；室外道路工程中混凝土、混凝土模版应分别列项；消防水泵接合器清单项目特征中未注明规格；抗震支架未按“套”计取工程量；3、辅材价格未调整，如膨胀螺栓、焊接钢管、BV线；机械材料价格不一致，如电、柴油；电梯、配电箱、消火栓箱、路灯、电茶炉、弱电系统中呼叫主机、24口接入交换机等信息价没有的材料设备未见相关询价记录；4、项目组应配备安装专业造价师。 | 已整改 | 合格 |

| 14 | 安徽格道工程咨询有限公司 91341323MA8Q0P7G9B | 灵璧县尹集镇新建养牛场建设项目 | 1、工作方案中项目负责人及审批人未盖执业印章，质量控制流程表中相关人员未盖执业印章；2、项目组未配备安装专业造价人员；3、土石方工程取费有误，“大型土石方工程：是指一个单位工程中，挖或填方量超过 5000m³ 的土石方工程。”本项目土方工程量22810.2m³，取费应为大型土石方工程；4、部分材料无对应信息价如阳光板、不锈钢水槽、钢结构雨棚、配电箱灯具等，未见询价单；5、软件版暂列金重复计税，与纸质版不一致，与编制说明不一致。 | 已整改 | 合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |