关于实施《宿州市房建市政施工企业

信用评价标准（征求意见稿）》的通知

各县（区）住房和城乡建设局，市管各园区规划建设局（部），各有关单位：

为进一步完善我市建筑市场信用体系，优化营商环境，引导企业诚信履约，促进建筑业高质量发展，结合近年来国家、省关于社会信用体系建设的最新要求及我市实际，我局重新制定了《宿州市房建市政施工企业信用评价标准》，现印发给你们，并就有关事项通知如下：

一、评价对象与内容

（一）评价对象

在宿州市行政区域内从事房屋建筑和市政基础设施工程建设活动的施工总承包企业。

（二）评价内容与计分公式

信用评价总分（F）由企业综合信用分、项目现场评价分和不良信用信息分三部分构成，具体计分公式如下：

信用总分（F）=企业综合信用分（A值）+项目现场评价分（B值）+不良信用信息分（C值）

A值（企业综合信用分）：满分40分，依据企业基本信息、表彰奖励、工程创优、标准化工地、科技创新、经营管理及企业荣誉等评定。

B值（项目现场评价分）：满分60分，依据企业在建项目的质量、安全、市场行为、农民工工资、实名制及扬尘防治等现场检查情况动态评定。

C值（不良信用信息分）：不设下限，依据企业存在的严重失信行为、质量安全事故、市场违规、拖欠工资、扬尘治理不力及通用不良行为等累计扣分。存在附件所列“直接认定为C级”行为的，企业信用等级直接判定为C级。

（三）信用等级划分

根据信用评价总分（F），企业信用等级划分为以下五级：

AAA级（信用优秀）：F ≥ 90分，且评价时点前一年内无附件所列直接定为C级的严重不良信用信息。

AA级（信用良好）：80分 ≤ F < 90分。

A级（信用较好）：70分 ≤ F < 80分。

B级（信用合格）：60分 ≤ F < 70分。

C级（信用失信）：F < 60分，或存在附件所列直接定为C级的严重不良信用信息。

（四）特殊情况评分规定

本地无在建项目企业和外地新进企业项目现场评价分（B值）按全市同资质类别施工企业上一评价周期的B值平均分计取。期间若存在项目开工，则自下一个评价周期起，按项目动态评价规则重新计算B值。

（五）计分规则说明

所有计分项均需提供合法、有效的证明文件（如表彰决定书、获奖证书、行政处罚决定书、现场检查记录等），以“宿州市建设行业智慧监管平台”（以下简称“市监管平台”）录入信息或主管部门审核确认的结果为准。

同一工程、同一事迹获得不同级别或类型表彰、奖项时，只计取最高级别得分，不重复计分。

同一行为违反多个扣分条款时，只计取最重的扣分值，不重复叠加扣分。

C值不良信用信息扣分与B值项目现场评价扣分独立计算。但若现场问题最终形成行政处罚，则按C值标准追加扣分。

二、工作流程与信息采集

信用评价管理工作通过“市监管平台”实施，遵循“统一标准、分级负责、动态评价”的原则。

（一）信息采集方式：优良信用信息由企业通过市监管平台随时申报，并对信息的真实性、合法性负责。不良信用信息由作出行政决定或认定的各级住房和城乡建设主管部门，在决定生效后15个工作日内负责录入平台。

（二）信息审核周期：优良信用信息按季度集中审核，各县（区）主管部门应于每季度末次月15日前完成对企业申报信息的初审工作，市住建局于季度末次月30日前完成复核。信用评价结果每季度发布一次。

三、评价结果与应用

依托国家公共信用综合评价结果，开展房建市政施工企业信用评价，信用评价结果将作为市场准入、资质资格管理、日常监管、评优评先、工程担保等重要依据，实行差异化监管”。

对信用等级为AAA、AA级的企业，实施激励措施，如优先推荐评优评先、减免农民工工资保证金、降低日常检查频次等。

对信用等级为A级的企业，实施常规监管。

对信用等级为B级的企业，列为重点监管对象，适当提高检查频次。

对信用等级为C级的企业，实施约束措施，如进行警示约谈、按照相关法律法规及政策文件规定在评优评先中“限制参与”等。

四、工作要求

（一）加强组织领导。各县（区）住房和城乡建设主管部门要高度重视，明确责任科室和专人，确保信用评价工作有序开展。

（二）确保公平公正。各级主管部门在信息采集、审核和录入过程中，必须坚持标准统一、程序规范、操作透明，保证评价结果的公信力。

（三）做好宣传引导。各单位要及时将本《通知》传达至辖区内所有施工企业，做好政策解读和操作培训，引导企业积极参与信用建设。

五、其他事项

本办法自印发之日起试行，有效期2年。试行期间，请各单位注意收集实施过程中遇到的问题和建议，并及时反馈至宿州市住房和城乡建设局。

附件：宿州市房建市政施工企业信用评价计分标准

宿州市房建市政施工企业信用评价

计分标准

| 信用总分 (F) = 企业综合信用分 (A值，满分40分) + 项目现场评价分 (B值，满分60分) + 不良信用信息分(C值，不设下限) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业综合信用 (A值) |  |  |  |  |  |  |  |
| 信息子类 | 序号 | 评价项目 | 评价标准 | 标准分 | 封顶 分数 | 有效期 | 采集方式 |
| 基本信息 | 1 | 企业登记信息 | 在“宿州市建设行业智慧监管平台”完成登记，基本信息完整、真实、有效。 | 24 | 24 | 长期 | 系统自动获取 |
| 表彰奖励 | 2 | 国家级表彰 | 获得党中央、国务院表彰。 | 3 | 3 | 24个月 | 企业申报，主管部门审核 |
|  | 3 | 省级表彰 | 获得住建部或省委、省政府表彰。 | 2.5 |  | 24个月 |  |
|  | 4 | 市级表彰 | 获得省住建厅或市委、市政府表彰。 | 2 |  | 12个月 |  |
|  | 5 | 县级表彰 | 获得市级建设主管部门或县（区）政府、市管园区管委会表彰。 | 1.5 |  | 12个月 |  |
| 工程创优 | 6 | 国家级奖项 | 作为承建单位获得国家级工程类奖项；参建单位得分减半。 | 2.5 | 3 | 36个月 |  |
|  | 7 | 省级奖项 | 作为承建单位获得省级工程类奖项；参建单位得分减半。 | 2 |  | 24个月 |  |
|  | 8 | 市级奖项 | 作为承建单位获得市级工程类奖项；参建单位得分减半。 | 1.5 |  | 12个月 |  |
|  | 9 | 现场观摩会 | 项目承办县级及以上建筑管理经验交流观摩会。 | 1 |  | 12个月 |  |
| 科技创新 | 10 | 高新技术企业 | 被认定为国家高新技术企业。 | 1.5 | 2 | 36个月 |  |
|  | 11 | 标准/工法 | 主编省级及以上、行业级标准或获得省级以上工法；参编单位得分减半。 | 1.5 |  | 24个月 |  |
|  | 12 | 新技术应用 | 项目采用装配式建造（装配率≥50%）、应用BIM技术、开展智慧工地建设，并通过专项验收；参建单位得分减半。 | 1 |  | 12个月 |  |
|  | 13 | 职业技能竞赛 | 在市级及以上住建部门组织的职业技能竞赛中获奖。 | 1 |  | 12个月 |  |
| 绿色发展 | 14 | 绿色建筑与节能 | 承建的项目获得绿色建筑标识（星级）或节能示范项目认定，参建单位得分减半。 | 1 | 2 | 12个月 |  |
| 经营管理 | 15 | 入库纳统 | 企业在注册地入库纳统，并按时上报建筑业统计报表。 | 1.5 | 4 | 12个月 |  |
|  | 16 | 合规经营 | 企业为注册执业人员（包括项目经理、技术负责人等关键岗位人员）依法缴纳社会保险。 | 1 |  | 12个月 |  |
|  | 17 | 依法纳税贡献 | 企业依法纳税，近一年内无税务行政处罚、偷税、逃税等违法行为记录。 | 1 |  | 12个月 |  |
|  | 18 | 基层党组织建设 | 企业按规定成立党组织（党支部、党总支或党委）。 | 1 |  | 12个月 |  |
| 企业荣誉 | 19 | 省级名誉 | 获得省级优秀建筑业企业名号。 | 2 | 2 | 24个月 |  |
|  | 20 | 市级名誉 | 获得市级优秀建筑业企业名号。 | 1.5 |  | 12个月 |  |
|  | 21 | 县级名誉 | 获得县级优秀建筑业企业名号。 | 1 |  | 12个月 |  |
| 项目现场评价(B值) |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量检查 | 22 | 质量责任与制度 | 未建立质量责任终身制、项目质量管理制度的，每缺一项扣1分。 | 2 | 10 | 3个月 | 现场检查动态录入 |
|  | 23 | 人员到岗 | 关键岗位人员（技术负责人、质量员等）未在岗履职的，每人扣0.5分。 | 2 |  | 3个月 |  |
|  | 24 | 方案与交底 | 图纸会审、施工方案未制定或审批手续不全的，每项扣0.5分。 | 2 |  | 3个月 |  |
|  | 25 | 材料与检测 | 原材料未验收、检测报告不全或不合格的，每项扣0.5分；违反强制性条文的，每处扣0.5分。 | 2 |  | 3个月 |  |
|  | 26 | 实体质量 | 工程实体存在严重质量缺陷的，每处扣1分；存在一般质量缺陷的，每处扣0.5分。 | 2 |  | 3个月 |  |
| 安全检查 | 27 | 安全责任制 | 未编制安全生产费用提取和使用计划、未建立安全生产责任制或目标考核制度的，扣2分；项目经理未按规定带队组织安全检查的，每次扣0.5分。 | 2 | 10 | 3个月 |  |
|  | 28 | 施工组织设计与方案 | 危险性较大的分部分项工程未编制专项施工方案，或未组织专家论证（超规模）的，每项扣2分。 | 2 |  | 3个月 |  |
|  | 29 | 安全技术交底 | 未开展安全技术交底，或未履行签字手续的，每例扣0.5分。 | 1 |  | 3个月 |  |
|  | 30 | 特种作业人员 | 特种作业人员未持有效证件上岗的，每人扣0.5分。 | 1 |  | 3个月 |  |
|  | 31 | 安全检查与教育 | 未按制度开展安全检查、安全教育培训的，每次扣0.5分。 | 1 |  | 3个月 |  |
|  | 32 | 临边洞口与防护 | 临边、洞口未设置防护设施，或防护设施未使用定型化、工具化的，每处扣0.5分。 | 1 |  | 3个月 |  |
|  | 33 | 脚手架与模板支架 | 脚手架、模板支架搭设不规范，使用不合格杆件，或未经验收合格即投入使用的，每项扣1分。 | 1 |  | 3个月 |  |
|  | 34 | 建筑机械设备 | 建筑起重机械未检测备案、安全装置失效，或未办理使用登记的，每台扣1分。 | 1 |  | 3个月 |  |
| 市场行为检查 | 35 | 施工许可 | 未办理施工许可证，或现场施工内容与许可证不符的，扣3分。 | 3 | 10 | 3个月 |  |
|  | 36 | 项目经理履职 | 项目经理非本企业人员或资质不符的，扣2分。 | 2 |  | 3个月 |  |
|  | 37 | 项目部管理 | 项目部管理制度、标牌设置不健全的，每缺一项扣0.5分。 | 1 |  | 3个月 |  |
|  | 38 | 资质与合同 | 总包或分包单位无相应资质，或资质未报审即进场施工的，每项扣1分。 | 2 |  | 3个月 |  |
|  | 39 | 分包管理 | 分包合同未签订即进场施工，或分包单位管理人员配置不符合要求且未到岗的，每项扣1分。 | 2 |  | 3个月 |  |
| 农民工工资检查 | 40 | 制度执行 | 未设立农民工维权办公室的，扣0.5分；未编制花名册、考勤表、工资支付表的，每项扣0.5分；未签订劳动合同的，每人扣0.2分；未通过线上系统发放工资的，每次扣0.2分。 | 4 | 10 | 3个月 |  |
|  | 41 | 劳资员与专户 | 未配备专职劳资员的，扣1分；未开设农民工工资专用账户或未缴纳工资保证金的，扣1分；未实行总包代发制度的，扣1分。 | 3 |  | 3个月 |  |
|  | 42 | 工资发放 | 未按月足额发放工资的，每次扣1分；存在虚报、漏发工资的，每人扣0.5分；工人或班组退场未履行退场承诺手续的，每次扣0.5分。 | 3 |  | 3个月 |  |
| 实名制检查 | 43 | 考勤系统 | 未安装实名制考勤设备、未推送数据至监管平台，或设备不支持生物识别的，每项扣1分。 | 2 | 10 | 3个月 |  |
|  | 44 | 全员实名 | 入场人员未办理实名登记，或未上传劳动合同的，每人扣0.2分。 | 2 |  | 3个月 |  |
|  | 45 | 管理人员考勤 | 项目经理、总包及分包单位管理人员考勤与任命不符、考勤率不达标，或使用照片、手机等违规考勤的，每人扣1分。 | 4 |  | 3个月 |  |
|  | 46 | 技能工人与到岗率 | 施工现场技能工人占总人数比例低于20%的，扣1分；项目管理人员月考勤率低于60%的，扣1分。 | 2 |  | 3个月 |  |
| 扬尘防治检查 | 47 | 管理与经费 | 未建立扬尘污染防治责任制，或未明确责任人的，扣1分；扬尘防治费用未专款专用的，扣1分。 | 2 | 10 | 3个月 |  |
|  | 48 | 车辆冲洗 | 施工现场出入口未设置自动车辆冲洗设施，或车辆未冲洗干净即上路的，每项扣1分。 | 2 |  | 3个月 |  |
|  | 49 | 场地防尘 | 未安装扬尘在线监测与视频监控系统的，扣1分；主要道路和操作场地未硬化的，扣1分；裸露土方、堆放物料未覆盖的，每处扣1分。 | 3 |  | 3个月 |  |
|  | 50 | 作业防尘 | 拆除、土方等易产生扬尘的作业未采取湿法作业的，每次扣1分；现场搅拌混凝土或砂浆的，扣1分。 | 2 |  | 3个月 |  |
|  | 51 | 垃圾处理 | 建筑垃圾未采用封闭方式清运，或在现场焚烧废弃物的，每项扣1分。 | 1 |  | 3个月 |  |
| 不良信用信息 (C值) |  |  |  |  |  |  |  |
| 严重失信行为 | 52 | 一般质量/安全事故 | 发生一般以上质量事故或生产安全事故。 | 直接定为C级 | 不设上限 | 36个月 | 主管部门动态录入 |
|  | 53 | 转包、挂靠、出借资质 | 因转包、挂靠、出借资质受到行政处罚。 | 直接定为C级 |  | 24个月 |  |
|  | 54 | 拖欠工资"黑名单" | 被人社或行业主管部门列入拖欠农民工工资“失信联合惩戒对象名单”。 | 直接定为C级 |  | 直至修复 |  |
| 市场行为 | 55 | 串通投标/虚假材料 | 在招投标活动中围标、串标或提供虚假材料。 | 直接定为C级 |  | 12个月 |  |
|  | 56 | 超越资质承揽工程 | 超越本单位资质等级承揽工程。 | 直接定为C级 |  | 12个月 |  |
| 安全 | 57 | 被责令停工 | 因企业责任被主管部门下发《停工通知书》。 | -4 |  | 6个月 |  |
| 质量投诉 | 58 | 不履行质量保修义务， | 在质量保修期内，不积极履行质量保修义务 | -1 |  | 6个月 |  |
|  | 59 | 行政约谈 | 因不履行质量保修义务被住房城乡建设主管部门约谈 | -2 |  | 6个月 |  |
|  | 60 | 通报、处罚、信用惩戒 | 因履行质量保修义务不力被行政处罚或信用惩戒 | -3 |  | 12个月 |  |
| 农民工工资 | 61 | 拖欠工资引发群体事件 | 因拖欠农民工工资引发群体性事件，造成恶劣社会影响。 | -6 |  | 12个月 |  |
| 扬尘治理 | 62 | 扬尘治理不力 | 扬尘治理措施不到位，被市级及以上部门通报批评。 | -2 |  | 6个月 |  |
|  | 63 |  | 扬尘治理措施不到位，被县级部门通报批评。 | -1 |  | 6个月 |  |
| 通用不良行为 | 64 | 行政处罚 | 受到县级以上住房城乡建设主管部门行政处罚。 | -4 |  | 12个月 |  |
|  | 65 | 通报批评 | 受到县级以上住房城乡建设主管部门通报批评。 | -2 |  | 6个月 |  |