宿州市关于全面推进城镇老旧小区改造

工作的实施方案（征求意见稿）

为深入贯彻落实习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神和国务院办公厅《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔2020〕23号），大力改造提升我市城镇老旧小区，推动惠民生扩内需，改善居民居住条件，根据《安徽省人民政府办公厅关于印发全面推进城镇老旧小区改造工作实施方案的通知》（皖政办〔2020〕21号）要求，结合我市实际，制定本实施方案。

一、总体要求

按照党中央和国务院决策部署，践行以人民为中心的发展理念，以提升居民生活品质为出发点和落脚点，将老旧小区改造与海绵城市建设、城市有机更新相结合，结合深化文明城市建设和基层社会治理，政府加强引导和规划统筹协调，社区党组织加强领导，居民发挥主体作用，社会力量及关联单位积极参与。以小区设施改造、环境优化、服务提升为重点，完善社区治理体系，注重维护城市传统特色风貌和历史文化街区、历史建筑等保护利用，整体谋划、部门联动，“一项目一方案”推进，全面改善城镇老旧小区居住环境和功能品质，增强基层治理能力，将城镇老旧小区改造打造成为民生工程、民心工程。

二、具体目标

2022年底前，各地形成较完备的城镇老旧小区改造制度框架、政策措施和可持续发展工作机制。到“十四五”末，2000年底前建成的老旧小区做到应改尽改；有条件的县区（园区），针对2000年—2005年之间建成的小区，严格执行国家有关政策，积极实施改造，力争完成2005年底前建成的城镇老旧小区改造任务。“十四五”期间，全市计划改造城镇老旧小区195个。

三、改造范围和改造内容

（一）对2000年底前建成的老旧小区进行重点改造，支持提质改造，鼓励提前改造。

宿州市城市和县城范围内国有土地上已经建成使用的，近五年未列入旧城改造和棚户区（危旧房）及城中村改造，确因小区内设施破损严重、使用功能不全、环境较差的居住小区或组团。重点改造建成于2000年底前，基础设施和公共服务设施严重老旧缺失，大部分房屋结构安全，不宜整体拆除，居民改造意愿强烈的主城区、园区、县城（城关镇）住宅小区（包括移交政府安置的军队离退休干部住宅小区）。已按照地方有关规定实施基础类改造的小区，可在改造内容不重复的前提下，对房屋、小区环境和配套设施等进行改造完善和提升，提高品质。支持对小区内危险房屋进行治理。鼓励有条件的地方在重点改造小区应改尽改前提下，适当放宽改造年限，提前对2005年底前建成的老旧小区进行改造，但在2021年计划任务中占比不得超过15%（按居民户数统计）。严禁借城镇老旧小区改造之名变相进行房地产开发。

（二）实施基础设施应改尽改，完善和提升小区功能。改造市政基础设施，修缮小区建筑物公共部位，提升人居环境及配套设施建设水平。充分挖掘小区、片区内空间资源，整合周边零星碎片化土地，利用包括机关企事业单位空置房屋在内的各种社会资源，在老旧小区内及周边健全社区养老、托育、医疗、停车场、无障碍建设、体育健身、文化、应急救援站、警务室等公共服务设施和周界防护等智能感知设施，完善家政、助餐、便民市场、便利店等社会服务设施。

推进智慧安防设施建设。提升老旧小区技防、物防设施，通过智慧安防小区建设，运用智能人脸识别、智能门禁识别、智能车牌识别、WIFI感知等新技术应用，全方位、多维度、动态化采集进出小区人员、车辆信息，做到人过留脸、车过留牌、物过留痕，确保基础信息鲜活，有条件的可与公安机关联网，提升小区技防和管理效能，切实提升群众安全感。

- 四、主要任务

- （一）编制完善改造专项规划和年度计划。各县区政府、园区管委会要组织开展全面调查摸底，摸清城镇老旧小区房屋、土地及相关基础设施、权属情况、群众改造意愿、筹资能力、引入社会资本参与的可行性等基本情况，并登记造册。结合摸底情况和财政承受能力，对照城市规划，梳理老旧小区周边空间资源，编制完善“十四五”城镇老旧小区改造规划，统筹安排城镇老旧小区的改造时序、内容。各县区、园区住房城乡建设部门会同发展改革、财政部门，根据老旧小区改造规划建立项目库和分年度实施计划，可根据实施情况及时对项目库和实施计划进行动态调整。各县区、园区应于每年9月上旬，上报下一年度改造计划、实施项目（含改造内容清单）。

（二）协同制定改造方案。各县区政府、园区管委会搭建沟通议事平台，开展由基层党组织引领的形式多样、组织有序、实施规范的基层协商。由街道（乡镇）牵头，充分了解居民需求，在改造内容、方式等方面协商达成共识，优先考虑居民改造意愿强、参与积极性高的小区，制定初步改造方案。广泛开展“美好环境与幸福生活共同缔造”活动，发动群众共谋共建共管共评，先完成拆除违法建设、治理开墙打洞等事项后再启动实施改造。社区党组织、居委会组织业主委员会等征求居民意愿，引导居民参与改造，并在改造完成后协商决定小区管理模式。引导居民出资或通过住宅专项维修资金、小区公共收益、捐资捐物等渠道筹措资金改造。

（三）明确改造实施（投资）主体。各县区政府、园区管委会要统筹考虑实施小区改造及改造后设施运营、后期管理等因素，明确改造项目实施（投资）主体，将老旧小区改造与智慧城市、未来社区建设相结合，鼓励房地产企业参与老旧房屋改造、交通出行改善、智慧设施升级、公共服务提升等项目。鼓励国有实施（投资）主体将财政投入资金作为老旧小区改造资本金，依托改造区域内相关公共服务资源，搭建投融资平台，提升改造水平。

（四）强化专营设施一体改造。老旧小区内入户端口以外需要改造的供水、供电、供气、供暖、通信、有线电视等专业经营设施，产权属于专营单位的，专营单位应当出资改造，与老旧小区改造同步实施。改造后，专营设施产权移交给专营单位，并由专营单位负责维护管理。专营单位的改造计划，应与县区、园区老旧小区改造规划和计划有效对接，协同推进。在实施过程中，相关单位不得收取进场费等额外费用。通信运营企业在实施改造时严格按照技术规范要求，实行共建共享。

（五）加强项目建设管理。按照“谁建设、谁负责”“谁服务、谁负责”的原则，落实勘察、设计、施工、监理等项目改造建设各方主体责任，以及单位负责人、项目负责人和有关专业技术人员的终身责任。住房和城乡建设部门要建立适合城镇老旧小区改造的质量安全监管机制及相关配套制度，实现过程可监督、责任可追溯、绩效可量化、群众满意度可感知。将老旧小区改造各类审批事项纳入工程建设项目审批管理系统监管范围，组织各有关部门和管线产权单位等对老旧小区改造具体方案进行联合审查，优化项目立项、用地、规划审批程序，简化施工许可证办理手续，提升项目审批效率。加强项目质量管理，提高改造质量。完善适应改造需求的标准体系，制定城镇老旧小区改造技术规范，明确智能安防等建设要求，鼓励综合应用物防、技防、人防等措施满足安全需求。

（六）开展危险房屋整治。房屋所有人对经鉴定的危险房屋，必须按照鉴定机构的处理建议，及时加固或修缮处理。鉴定为D级的危房，需要通过棚户区改造方式消除安全隐患的，按照城市棚户区改造政策，优先纳入棚户区改造计划；对未纳入棚户区改造计划的，由当地政府组织实施危旧房改造。

（七）坚持改造与管理同步提升。建立健全街道（乡镇）、社区党组织领导下的社区居委会、业主委员会、物业服务企业多方议事协调工作机制，推动建立老旧小区后续长效维护及日常管理工作机制，巩固提升改造成果。老旧小区改造后，有条件的小区应在街道（乡镇）、社区组织协调指导下，由业主及时依法选聘物业服务企业，对照物业服务标准，明确服务内容和收费标准；暂不具备条件的小区，由街道（乡镇）办事处牵头征求业主意见，可通过托管、社会组织代管、居民自管等方式进行管理。鼓励以县区（园区）或街道为单位，成立或明确国有物业企业进行托底有偿服务，借鉴推广埇桥区“红色物业”管理模式，政府直接投资或参股成立红色物业公司，为老旧小区市场化物业服务提供托底保障，确保改造后的老旧小区实现物业服务全覆盖，维护改造成果。加快推进物业管理信息化建设，建设物业管理服务信息化平台，推进建设和使用业主大会电子投票决策支持系统，有效解决老旧小区业主大会“召开难、投票难”问题。

（八）实施连片改造。老旧小区改造区域划分要对接城市规划和控制性详规，梳理老旧小区及周边资源，通过拆除违建、打通围墙、畅通微循环、设施共建共享等方式，将片区内有共同改造需求的独栋、零星、分散楼房进行归并整合。鼓励对片区内距离相近或相连的老旧小区打破空间分割，拆除围墙等障碍物，拓展公共空间，整合共享公共资源，实施集中连片整体改造。可在有条件的老旧小区内新建、改扩建用于公共服务的经营性设施，通过未来收益平衡老旧小区改造支出。鼓励拟改造老旧小区与城市建设、旧城改造、棚户区改造等项目捆绑打包，进行跨片区组合改造。连片改造应注重维护城市传统风貌特色、地域特征和传统街巷肌理，创新历史城区、历史文化街区、历史建筑、风貌建筑保护利用方式，加强古树名木和现有绿化成果保护。加快实施海绵城市建设，提高小区雨水积存和蓄滞能力。鼓励行政事业单位、国有企业将老旧小区内或附近的存量房屋，提供给街道（乡镇）、社区用于小区养老托育、医疗卫生等用途。

坚持规划引领，积极推进老旧小区成片改造试点，补齐和完善公共服务设施。坚持政府统筹安排、统一规划，积极推进有条件小区的连片改造，完善“生活圈”，衔接城市规划加强设施系统配套，重点打造“9+4”改造示范片区。2021年，先期选取埇桥区校场片区、工人路片区两个区域作为老旧小区连片改造试点，进行空间整合、整体改造，补齐停车、养老等设施短板。同时，通过对物联网、大数据、人工智能技术的整合应用，结合社区实际，将公共安全、政府服务、社区居民、社区管理及物业便民等元素高效连接在一起，有效实现智慧社区服务和智慧社区安防两大板块的有机衔接。其中，宿州市校场片区城镇老旧小区连片改造项目拟通过实施“共舞台”（十大生活场景打造全龄活力社区）、“城市家”（十一个功能开发塑造赋能社区）、“公园链”（六类边角空间打造公园社区）、“交通网”（三大交通系统打造方便社区）、“智慧居”（五大智慧场景打造智能社区）五大改造策略，切实提升居民生活品质和城市环境，推动校场片区从城市老旧小区向“全龄型美好社区”跃变，努力实现“大宿城格局中的邻里舞台”发展定位。工人路老旧小区连片改造项目拟按照“保留乡愁记忆、改善民生条件、注入新的活力”的总体规划要求，通过空间疏解，改善消防安全，提升交通可达性，增加景观与公共活动空间。设计上坚持“科学统筹、以人为本、经济易操作”的原则，将主要力量用于居民需求最迫切的分项工程，着力打造集“老生活、闲生活、文生活”于一体的“老宿州名片”。

（九）畅通资金供给渠道。加大政府支持力度，将城镇老旧小区改造纳入保障性安居工程，积极争取中央财政及省级补助资金，市、县区人民政府、市管园区管委会对改造项目给予资金支持。国有住房出售收入存量资金可用于老旧小区改造，支持市、县区（园区）通过发行地方政府专项债券筹集改造资金。按照“谁受益、谁出资”原则，在不同改造内容中明确居民出资责任和出资形式，鼓励居民个人以捐资、捐物、投劳等形式参与城镇老旧小区改造。结合改造促进住户户内改造、装饰装修、家电更新等消费。鼓励社会资金参与社区养老、托育、助餐、超市、便利店、文体等公共服务设施建设改造和运营。积极探索通过政府采购、新增设施有偿使用等方式，引导社会资本、民营企业参与城镇老旧小区改造提质。鼓励原产权单位出资参与改造。鼓励国家开发银行、农业发展银行等金融机构加大对老旧小区改造项目的金融服务力度，开辟绿色办贷通道，优化贷款流程和授信进度，提供信贷资金支持；商业银行根据城镇老旧小区改造资金需求特点，在风险可控、商业可持续的前提下，对实施城镇老旧小区改造的企业和项目依法合规提供金融产品和服务。

（十）拓展物业专项维修资金筹措渠道。根据《安徽省物业专项维修资金管理暂行办法》，开展维修资金的补建、续筹工作。未设立专项维修资金的老旧小区，应在改造方案中明确筹集专项维修资金的措施。有条件的县区、园区可推行专项维修资金“即交即用即补”机制，优化老旧小区改造过程中维修资金使用审批流程。

五、保障措施

（一）强化组织保障。成立宿州市城镇老旧小区改造工作领导小组（以下简称“领导小组”），由市政府分管领导担任领导小组组长，分管秘书长、市住建局党组书记担任副组长，市委宣传部，市发展改革委、公安局、财政局、民政局、自然资源和规划局、城管局、文明办、教体局、商务局、文化旅游局、卫健委、市场监督管理局等部门和单位参加，明确相关部门职责分工，加强对老旧小区改造的政策支持。市领导小组办公室设在市住房和城乡建设局，负责城镇老旧小区改造工作的组织协调和督促指导，协调市直有关部门出台并实施支持老旧小区改造的政策措施，加强组织协调、督导宣传等，领导小组各成员单位要切实负起责任，按照职责分工高效推动。各县区、园区要建立政府（管委会）分管负责同志亲自抓，部门各负其责、街道（乡镇）实施、社区协调的工作机制，强化工作责任，合力推进实施。

（二）坚持统筹规划。坚持稳抓“基本盘”，继续推进单区改造；扩大“朋友群”，积极推进连片改造；塑造“特色片”，努力打造特色改造；选拔“领头雁”，重点打造示范改造的总体布局，推动我市城镇老旧小区从“老旧小区”向“美好社区”跃变。各县区、园区在编制国土空间总体规划时，要将老旧小区改造用地安排纳入规划。市住房和城乡建设局牵头组织编制《宿州市“十四五”城镇老旧小区改造规划》，并指导督促各县区（园区）贯彻执行，县区、园区住房城乡建设（房管）、自然资源规划部门要会同有关部门在调查摸底、征求意见的基础上，共同组织编制老旧小区改造规划、老旧片区改造实施方案，精准测算所需投资，科学划分改造区域，合理拓展改造实施单元，着力促进老旧片区改造项目收支平衡，并组织有关部门进行联合审查。对在小区内及周边新建、改扩建社区服务设施的，在不违反国家有关强制性规范、标准的前提下，可适当放宽建筑密度、容积率等技术指标约束。

（三）加强税费支持。专业经营单位参与政府统一组织的城镇老旧小区改造，对其取得所有权的设施设备等配套资产改造所发生的费用，可以作为该设施设备的计税基础，按规定计提折旧；所发生的维护管理费用，可按规定计入企业当期费用予以税前扣除。在城镇老旧小区改造中，为社区提供养老、托育、家政等服务的机构，相应服务所得收入免征增值税，并减按90%计入所得税应纳税所得额；用于提供社区养老、托育、家政服务的房产、土地，可按现行规定免征契税、房产税、城镇土地使用税和城市基础设施配套费、不动产登记费等。对危旧房改造项目，严格落实国家和省有关减免行政事业性收费和政府性基金等政策。

（四）落实用地保障。加强既有用地集约混合利用，在不违反规划且征得居民同意的前提下，允许利用小区及周边存量土地建设各类环境配套设施和公共服务设施，对利用小区内空地、荒地及拆除违法建设、拆危腾空土地加装电梯或建设配套设施的，可不增收土地价款。城镇老旧小区改造涉及利用闲置用房等存量房屋建设各类公共服务设施的，可在一定年期内暂不办理变更用地主体和土地使用性质手续。增设服务设施需要办理不动产登记的，不动产登记机构应依法积极予以办理。

（五）加强评估激励。市领导小组办公室每年组织对各县区、园区城镇老旧小区改造工作情况进行绩效评估，评估结果与中央及省级奖补资金挂钩；对工作突出的县区（园区），提请市政府予以褒扬激励。将城镇老旧小区改造工作纳入文明城市创建内容，市城镇老旧小区改造工作领导小组办公室会同市文明办，对改造提质工作成效突出的城镇老旧小区，优先支持创建文明村镇、文明单位。

（六）广泛宣传引导。市县（区、园区）城镇老旧小区改造主管部门要积极采取多种形式，灵活运用政府门户网站等主流媒体和“两微一端”等新兴媒体，广泛宣传城镇老旧小区改造工作的重要意义、方法步骤和改造政策，充分调动群众、专业机构、社会力量参与城镇老旧小区改造工作的积极性、主动性，构建社会广泛支持、群众积极参与的良好环境。组织社区基层做好政策解读和沟通解释，发挥党员模范带头作用，畅通参与渠道，及时回应社会关切，形成社会各界支持、居民积极参与的浓厚氛围。适时召开全市城镇老旧小区改造工作推进会、现场会，及时总结推广典型经验，推动工作。

附件：1.宿州市城镇老旧小区改造工作领导小组成员名单

2.主要任务责任分工

2021年3月3日

附件1

宿州市城镇老旧小区改造工作

领导小组成员名单

组  长：张海虹  副市长

副组长：赵士银  市政府副秘书长

孟丽华  市住房和城乡建设局党组书记

成  员：        市委宣传部常务副部长

杨宝峰  市住房和城乡建设局二级调研员

市文明办副主任

市发展和改革委副主任

市财政局副局长

朱  强 市税务局副局长

市自然资源和规划局副局长

董绪民 市信访局副局长

市司法局副局长

市民政局副局长

市教育体育局副局长

市卫生健康委副主任

市市场监督管理局副局长

市城管局副局长

市经济和信息化局副局长

市文化和旅游局副局长

市应急局副局长

市审计局副局长

市商务局副局长

市房管中心副主任

陈相林  市公积金中心副主任

市公管局副局长

张  震 市地方金融监督管理局副局长

宿州银保监分局副局长

市人防办副主任

中国人民银行宿州市中心支行副行长市邮政管理局副局长

市公安局副局长

市消防救援支队副支队长

埇桥区政府副区长

程智余  国网宿州供电公司总经理

高卫星  中国电信宿州分公司总经理

束扬文  中国移动宿州分公司总经理

丁海滨  宿州联通公司总经理

杨文龙  安广网络宿州分公司总经理

领导小组办公室设在市住房和城乡建设局，杨宝峰同志兼任办公室主任。

附件2

主要任务责任分工

| 序号 | 工作任务 | 责任单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 改造范围和改造内容 | 市住房和城乡建设局、市发展改革委、市财政局、各县区人民政府、市管园区管委会，市民政局、市教体局、市自然资源和规划局、市文化和旅游局、市卫健委、市公安局、市市场监督管理局、市商务局、市邮政管理局、市经信局、市消防救援支队以及相关专业经营单位（逗号前为牵头单位，下同。以下工作均需县区人民政府、市管园区管委会落实，不再列出） |
| 2 | 编制改造专项规划和年度计划 | 市住房和城乡建设局、市发展改革委、市财政局，市民政局、市教体局、市自然资源和规划局、市文化和旅游局、市卫健委、市公安局、市市场监督管理局、市商务局、市邮政管理局、市经信局、市消防救援支队以及相关专业经营单位 |
| 3 | 协同制定改造方案 | 市住房和城乡建设局、市自然资源和规划局，市民政局、市教体局、市文化和旅游局、市卫健委、市公安局、市市场监督管理局、市商务局、市邮政管理局、市经信局、市消防救援支队、相关专业经营单位 |
| 4 | 明确改造实施（投资）主体 | 市住房和城乡建设局、市发展改革委、市财政局 |
| 5 | 强化专营设施 一体改造 | 市住房和城乡建设局、相关专业经营单位 |
| 6 | 加强项目建设管理 | 市住房和城乡建设局，市消防救援支队、市市场监督管理局、市人防办、相关专业经营单位 |
| 7 | 开展危险房屋整治 | 市住房和城乡建设局、市房管中心，市应急局、市自然资源和规划局、市城管局、市消防救援支队 |
| 8 | 坚持改造与管理同步提升 | 市住房和城乡建设局、市民政局，市公安局、市市场监督管理局 |
| 9 | 实施连片改造 | 市住房和城乡建设局、市自然资源和规划局、市发展改革委、市财政局，市民政局、市教体局、市商务局、市文化和旅游局、市卫生健康委、市公安局、市消防救援支队、相关专业经营单位 |
| 10 | 畅通资金供给渠道 | 中国人民银行宿州中心支行、市财政局、市发展改革委、市住房和城乡建设局、相关专业经营单位，宿州银保监分局、市金融监管局 |
| 11 | 拓展物业专项维修资金筹措渠道 | 市房管中心、市司法局、市财政局 |
| 12 | 组织保障 | 市住房和城乡建设局、市发展改革委、市财政局，市民政局、市教体局、市自然资源局、市文化和旅游局、市卫生健康委、市公安局、市消防救援支队、市市场监督管理局、市商务局、市邮政管理局、市经信局、相关专业经营单位 |
| 13 | 统筹规划 | 市自然资源和规划局，市住房和城乡建设局 |
| 14 | 税费支持 | 市财政局、市税务局，市民政局、市教体局、市文化和旅游局、市商务局、相关专业经营单位 |
| 15 | 用地保障 | 市自然资源和规划局，市住房和城乡建设局 |
| 16 | 评估激励 | 市住房和城乡建设局、市发展改革委、市财政局、市文明办 |
| 17 | 宣传引导 | 市住房和城乡建设局，市委宣传部、市民政局、市文明办 |